# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 10.30小组会议 | 会议时间 | 2017.10.30 18时05分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 40分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 发言记录  摘要：本周第一次会议，礼拜四预约了杨枨  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：项目计划根据要求进行了完善，增画了需求计划的wbs和obs图  张天颖：甘特图得到完善，并绘制了需求计划甘特图  谢正树：写了需求项目计划，但是文档没有达到预期  嵇德宏：写了需求项目计划，但是文档没有达到预期  郑丁公：UMLppt得到完善，负责帮忙修改了需求计划  郑丁公：由于上周的需求计划出了点问题，大家都有责任，希望以后不要发生，在遇到疑惑的地方先交流，我已经跟谢正树商量过了具体需要改哪些地方。我们需要制定我们的内部规范，就是大家从以后开始把自己的每周任务都汇报一下，特别是周五，周六的时侯，这样入股哟发现什么不对就能及时更新，然后我对大家的UML进行一下培训...以后大家的文档要自定义版本号和文档命名，礼拜四我们预约了杨枨老师，所以大家需要有些东西先整合一下，包括要询问的问题和应该注意的东西（然后大家进行了一番讨论）。决定在周二中午大家都把问题拿出来然后整合一下。然后大家与对甘特图也进行了讨论。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：完善ppt,学习UML，思考访谈问题  谢正树：需求工程计划修改，想一些关于ui的问题，学习UML  嵇德宏：思考访谈问题，会议记录，学习UML  张晓钒：思考访谈问题,，学习UML  张天颖：思考访谈问题，学习UML,继续完善甘特图 | | | |
|  | | | |