# 用 户 代 表 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 小组与用户代表会议 | 会议时间 | 2017.11.02 09时50分 |
| 会议地点 | 理科楼4号楼5楼杨老师办公室 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 用户代表 | 杨枨老师 | | |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 请假人员 | 无 | 会议时长 | 43分钟 |
| 摘要：由于对用户代表访谈时未做好充分准备，所以很遗憾我们未能获取需求，但是用户代表也给了我们很多宝贵的建议，记录如下。  11月12日对杨老师进行了用户代表品访谈  会议开始，我们的项目经理提出了希望用户代表能够为我们分析一下需求工程计划的要求。根据用户代表相关请求，我在此罗列需要改正的事项  1.关于文档内的参考资料需要放在文档靠前。  2.项目的进行，里程碑的开展需要参照甘特图的框架去执行  3.将需要进行的工作放置在OBS图中，能够更清晰。  4.需求工程中的相关联文档不能照搬项目计划  5.将计划中不会写的内容待定，在之后有能力时补充  6.将wbs图以列表的方式嵌入在word里  7.将甘特图以超链接的方式写在word内  8.甘特图需要实时进行更新，添加进去一些已经完成的活动，正确的反应已经进行过的活动  9.甘特图对时间的定义要清晰，特别是在标准日历时要定义清楚  10.需要根据PMBOK来写“沟通管理计划”“质量保证”“风险计划”，也需要根  据PMBOK对需求工程计划进行完善  11.需要为下次的需求做好准备，需要将需求获取访谈前的工作做好才能够获取需求  用户代表会议总结：我们虽然没有获取需求，但是对于《需求工程计划》我们得到了  很宝贵的意见，所以我们将根据用户代表的要求对文档进行改善。然后回去根据PMBOK和《软件需求》对下次访谈进行细心的准备。 | | | |