# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 1.4小组会议 | 会议时间 | 2017.1.4 21时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 16分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：文档更新  张天颖：甘特图得到更新  谢正树：app界面完善  郑丁公：需求管理工具下载  嵇德宏：会议记录完成  郑丁公：任务快要收尾，但还有些内容需要我们完成，下下周就是我们的最终评审，下周是我们的需求变更的里程碑，我已经把软件下好了，回头我去熟悉一下，看能不能生成需求变更文档，关于文档的导入问题，如果没办法自动导入，我会把导入的任务再下发下来，还有我们的出题，大家分配一下（进行了分配）。任务比较少，希望大家能够按时完成。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：QFD更改，出题，需求变更文档  谢正树：出题  嵇德宏：出题，会议记录  张晓钒：出题  张天颖：甘特图更新，出题 | | | |
|  | | | |