# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 1.15小组会议 | 会议时间 | 2017.1.15 20时30分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 11分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：测试计划完成  张天颖：安装部署计划，甘特图更新完成  谢正树：系统维护计划完成  郑丁公：概要设计文档完成，整理了部分相关评审资料  嵇德宏：培训计划编写，会议记录完成  郑丁公：1.18号也就是礼拜四是我们的最终大评审，我们先来对照评审表对有要求的内容先进行一下核查。（组员们对照评审表逐项进行了检查），针对其中还没完善的我们需要进行修改，我来罗列一下，其中包括可行性分析，项目计划，网页端的访问的完善，wbs图的修改，甘特图的最新版本等，根据以前各自项目的负责人分配任务。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：文档整合，超链接制作，最终评审ppt制作  谢正树：app端完善  嵇德宏：可行性分析修改，会议记录  张晓钒：wbs表更新  张天颖：甘特图更新 | | | |
|  | | | |