# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 11.09小组会议 | 会议时间 | 2017.11.09 17时40分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 15分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：因为组员晚上九点有事，所以会议提前召开  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：git分支完善  张天颖：甘特图更新完毕  谢正树：UI原型已经开始构思，但草图还没画好  嵇德宏：会议记录完毕，重命名自己分支文件完毕，obs还未加入需求文档  郑丁公：项目愿景与范围文档修改完成  郑丁公：会议匆忙进行，很多东西还没想好，希望大家就是把这周的任务讨论讨论，有什么是这周需要完成的。这周评审UML，我已经修改好上传了，大家看一看。这周的UI比较重要，所以希望正树先去画一下，然后大家看一看提提意见。下周也是反转课堂，所以我会把具体的图分配给大家。希望配置管理员能够把分支更细化一些。然后配置管理员与组长进行了这方面方便与否的讨论。然后进行了对于给用户代表调查问卷的讨论。接下来进行了任务分配。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：用户代表调查问卷修改，用例图，类图  谢正树：UI草图绘制，状态图  嵇德宏：配置图，用户代表调查问卷，obs加入文档，用户代表会议访谈整理  张晓钒：顺序图  张天颖：甘特图的日常更新，协作图 | | | |
|  | | | |