# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 11.13小组会议 | 会议时间 | 2017.11.13 19时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 43分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：因为组员晚上九点有事，所以会议提前召开  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：顺序图绘制完成  张天颖：甘特图日常更新完毕，协作图绘制完成  谢正树：UI草图绘制完成，绘制了状态图  嵇德宏：会议记录完毕，部署图绘制完毕，将obs加入了需求文档  郑丁公：用户代表调查问卷修改完毕，并发送给我杨老师，ppt制作完毕  郑丁公：大家各自的图都已经绘制完成了，所以大家分享一下各自的图的意思和经验。由我先开始...(大家按次序讲解了自己所画的UML图形和各自图内连线的具体含义)。经过大家的说明，有些图还是存在一些问题，大家的图最好还是结合我们的项目展开，这样的话，我放在ppt内也能讲的比较清楚，所以有些图大家最好还是回去修改一下或者重新绘制一下。接下来进行了任务分配。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：用例图，类图修改  谢正树：UI草图完善  嵇德宏：部署图修改  张晓钒：顺序图修改  张天颖：甘特图的日常更新，协作图修改 | | | |
|  | | | |