# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 11.16小组会议 | 会议时间 | 2017.11.16 21时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 27分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：在早上预约了杨老师进行了访谈  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：顺序图进行了修改  张天颖：甘特图日常更新完毕，协作图进行了修改  谢正树：UI草图得到完善  郑丁公：ppt得到完善  嵇德宏：会议记录完毕，部署图进行了修改  郑丁公：因为上午对老师的访谈没有获得需求，所以我们的访谈前的事务需要完善，我们要大改我们的vision&scope文档，还要准备用户分类文档，还要准备界面原型，虽然说没有获取需求，但我们也获得了一些信息，所以我们可以去参照webPPD网站。还有就是我们的下次反转课堂和我们的考卷出题，由嵇德宏先去图书馆找一下关于界面原型的书，然后出题由你们四个负责。张天颖对用户分类文档进行了提问，然后大家对用户群分类进行了讨论。因为这周有些任务比较急，所以张天颖的，张晓钒的任务需要在周五的时候就上传到git，你们是否能来得及？得到肯定的回复后，组长分配了这周的任务。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：顶层用例图绘制，ppt制作  谢正树：UI原型绘制，5个问答题  嵇德宏：会议记录，SRS初版，20个选择题  张晓钒：vision&scope修改，10个简答题  张天颖：甘特图的日常更新，用户分类文档，20个是非题 | | | |
|  | | | |