# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 11.20小组会议 | 会议时间 | 2017.11.20 19时30分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 15分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：在早上预约了杨老师进行了访谈  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：vision&scope修改完毕，简答题出题完毕  张天颖：甘特图日常更新完毕，用户分类文档已完成，是非题出题完毕  谢正树：UI原型绘制完成，问答题出题完毕  郑丁公：ppt制作完成，顶层用例图已经开始绘制  嵇德宏：会议记录完毕，SRS初版完成，选择题出题完毕  郑丁公：谢正树绘制了uI草图，因为我还没来得及上传到Git上，所以大家现在先看看，看看有什么需要改进的地方...（然后由谢正树对他的UI草图进行了讲解，大家进行了讨论。）因为这个礼拜五我们约了杨老师做第三次用户访谈，所以我们需要把一些顶层的用例图绘制好，到时候跟界面原型一起给他看。所以接下来我来分配一下具体的任务分配。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：顶层用例图绘制  谢正树：UI草图完善  嵇德宏：用例分析编写  张晓钒：顶层用例图绘制  张天颖：用例分析编写 | | | |
|  | | | |