# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 11.26小组会议 | 会议时间 | 2017.11.27 7时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 21分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：礼拜一的正常例会  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：愿景与范围文档修改完毕  张天颖：甘特图完成更新，SRS延后更新  谢正树：UI更新  郑丁公：UI更新，已经预约了管理员访谈  嵇德宏：会议记录完毕，用户代表会议纪要完毕，SRS部分完善  郑丁公：我们这周四的中午又预约了杨枨，在访谈杨枨前我们预约了对管理员的时间，我们需要决定一下什么时间有空（然后对具体的时间进行了讨论）最终决定于星期二晚上7点对管理员进行访谈。然后项目经理对上周完成的部分UI进行了展示，对于UI的任务繁重，组长也希望将部分子UI的任务下放下来。在任务下放完成后，UI的两位负责人对UI的设计进行了一番对UI展开的讨论。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：UI继续修改与绘制  谢正树：UI继续修改与绘制  嵇德宏：UI相关材料搜集，会议记录  张晓钒：UI子页面绘制  张天颖：UI子页面绘制，甘特图更新 | | | |
|  | | | |