# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 12.18小组会议 | 会议时间 | 2017.12.18 19时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 8分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 摘要：周四上午对杨枨进行了第五次教师访谈  任务总结：  会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：反转课堂PPT，修改vision&scope完成  张天颖：甘特图更新，ER图，用例分析，数据字典还在完善  谢正树：管理员界面绘制，对话框图完成  郑丁公：测试用例编写还未完成，访谈时间已经约好，用户手册需要完善  嵇德宏：会议记录，数据字典，ER图完毕，用例分析还在完成  郑丁公：根据上次的管理员的访谈情况，我们需要对我们的相关文档和界面进行修改  对于搜索，管理员也讲的比较详细，询问了对于数据字典，用力分析，ER图，之后我们向项目经理进行了反馈。因为测试用例繁多，所以可能来不及，需要将部分测试用例分配给大家，大家回去把这次的反转课堂看一看，看看还有什么需要修改得地方。最后郑丁公总结了这次会议。这周将进行SRS的评审，所以希望大家能把自己的任务完成好。 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：测试用例编写继续编写，文档整合  谢正树：管理员界面更改  嵇德宏：会议记录，用例分析继续完善  张晓钒：用户手册完善  张天颖：甘特图更新，用例分析，数据字典继续完善 | | | |
|  | | | |