# 会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | PRD04 12.22小组会议 | 会议时间 | 2017.12.22 19时00分 |
| 会议地点 | 求真1号楼 522寝 | 记 录 人 | 嵇德宏 |
| 参会人员 | 郑丁公，谢正树，嵇德宏，张晓钒，张天颖 | | |
| 会议时长 | 8分钟 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议由我们的组长郑丁公主持召开  会议开始，组长让我们汇报了上次的任务完成情况。  张晓钒：用户手册得到完善  张天颖：甘特图更新，ER图，用例分析，数据字典还在完善  谢正树：管理员界面得到更改  郑丁公：测试用例编写还未完成，文档继续整合  嵇德宏：会议记录，用例分析已经完成  郑丁公：我们周日进行SRS评审，对于未完成的做最后的补充，这周六晚上我们需要进行一次内部评审。到时候把所有的东西整合在一起。会议记录提前上传包括JAD会议，管理员访谈，还有这次的内部评审。对于游客代表的更换我们需要从头开始更改信息，包括发送邮件，用户群分类的更改。  周日将进行SRS的评审，所以希望大家能把自己的任务完成好，及时上交 | | | |
| 最终任务分配：  郑丁公：测试用例编写继续编写，文档整合，SRSppt更改，反转课堂ppt  谢正树：管理员界面更改，绘制顺序图  嵇德宏：各会议记录  张晓钒：用户手册完善，关联图更改  张天颖：甘特图更新，管理员数据字典继续完善 | | | |
|  | | | |