1.延迟图中延迟线越弯曲，对计划的偏离就越大。（T）

2. 成本执行指标（CPI）>1时，表示超出预算，即实际费用高于预算费用。(表示低于预算，即实际费用低于预算费用)（F）

3.加快非关键路径上的活动（不）会使项目的完成日期提前。（F）

4.BCWS(PV)是指在给定期间内，对计划要做的活动所做的成本估算。（T）

5.范围验证是为了确保所有产品交付物已经被满意地完成。（F）

分析：范围验证是通过验证可交付物和工作结果，确保它们全部被正确地和满意地完成，要验证的不仅仅是产品交付物，而是所有工作范围。