1. 表示甘特图有两种方式，一种是（棒状图），另一种用三角形表示，其中空心表示计划时间， 实心表示实际时间。

2. 关键链法和关键路径法是有区别的，其中（关键链路法）是工作安排尽早开始，尽可能提前。

3. 对于一个组织的管理而言，主要包括战略管理，运作管理，（项目管理）

4.CPI指的是（项目挣值与实际费用之比（或工时值之比））

5.进展信息的频度依赖于项目的规模和（风险级别）