

软件工程系列课程教学辅助网站

项目章程

组长：郑丁公

组员：张晓钒、 谢正树、张天颖、嵇德宏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[ ]草稿  　[　]正式发布  　[√]正在修改 | 文件标识： | PRD-2017-G04-PC |
| 当前版本： | 0.1 |
| 作者： | PRD-2017-G04 |
| 完成日期： | 2017-10-28 |

# 版 本 历 史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1 | 张晓钒 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 2017/10/28-2017/10/28 | 起草 |

# 项目章程

**项目名称**： 软件工程系列课程教学辅助网站

**项目执行时间**： 2017年9月25日-2018年1月31日

**项目发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 郑丁公

**开发团队**： PRD-2017-G04（郑丁公、张晓钒、谢正树、张天颖、嵇德宏）

**用户：** 教师、学生、游客、管理员

**项目描述**

**项目目标**：

项目旨在完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目。合理安排各成员的工作，在完成项目的过程中听取指导老师以及用户的意见和建议，总结归纳，并完成各个阶段所需要的文档。（在有时间和精力的情况下，进行网站的开发）

**阶段性内容**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需提交内容** | **周数** | **负责人** |
| M0 | 《项目可行性报告》 | 3 | 谢正树 |
| M1 | 《项目章程》《项目总体计划》  《需求工程计划-初步》 | 4 | 张晓钒 |
| M2 | 《QA计划》《需求工程计划》 | 5-6 | 张天颖 |
| M3 | 《软件需求规格说明书》 | 10 | 谢正树 |
| M4 | 《软件需求规格说明书》修改及评审 | 11 | 郑丁公 |
| M5 | 软件需求变更、文档软件需求变更文档修改及评审、系统设计与实现计划 | 12-14 | 谢正树、嵇德宏 |
| M6 | 软件概要设计说明 | 15 | 张晓钒 |
| M7 | 测试计划、安装部署计划、  培训计划、系统维护计划 | 15 | 郑丁公、张天颖 |
| M8 | 《项目总结报告》 | 16 | 郑丁公 |

**项目授权**：

本项目由杨枨老师、侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署**：

项目经理：郑丁公

签字：

日期：2017年 月 日

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：杨枨

签字：

日期：2017年 月 日

发起人：侯宏仑

签字：

日期：2017年 月 日