## Slide 1


























项目计划
G4小组
组长：郑丁公
组员：嵇德宏，谢正树，张晓钒，张天颖

## Slide 2
目 录
contents
2.1
项目概述
实施计划
2
4
3


























2.2
2.4
2.5
2.6
2.3
其它

## Slide 3


























2.1
项目概述

## Slide 4
项目名称：软件工程系列课程教学辅助网站
项目代号：Software Engineering Courses Teaching Assistant Website

## Slide 5
项目的任务提出者
姓名 | 角色 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 地址
杨枨 | 项目发布人 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 3407837159 | HolleyYang | 理四504
侯宏仑 | 教师 | 13071858629 | houhl@zucc.edu.cn | 56689824 | 土豆烧牛牛 | 理四501
项目开发团队
姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 寝室
郑丁公 | 组长 | 18072798253 | 31501317@stu.zucc.edu.cn | 380207345 |  | 求真1-522
张晓钒 | 组员 | 15858266581 | 31501315@stu.zucc.edu.cn | 1021812863 |  | 求真1-522
张天颖 | 组员 | 15990013716 | 31501314@stu.zucc.edu.cn | 2596115309 |  | 求真1-521
谢正树 | 组员 | 18072932230 | 31501305@stu.zucc.edu.cn | 447686734 |  | 求真1-519
嵇德宏 | 组员 | 18267270161 | 31501299@stu.zucc.edu.cn | 825746325 |  | 求真1-518

## Slide 6
定义
软件 | 软件（中国大陆及香港用语，台湾称作软体，英文:Software）是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合
软件工程（学科） | 软件工程（英文：Software Engineering）是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。
非移交的产品 | 说明开发集体应向本单位交出但不必向用户移交的产品（文件甚至某些程序）。

## Slide 7
2.1 工作内容
过程阶段 | 文档输出
项目启动 | 项目可行性报告、项目章程、总体项目计划
项目计划 | 需求开发计划、系统设计计划、质量保证计划编码与系统实现计划、测试计划、工程部署计划、培训计划
项目实现 | 需求规格说明书、概要设计说明、详细设计
项目验收 | 系统维护计划、培训计划、项目总结报告

## Slide 8
2.1 工作内容
需求实践 | 行为
需求开发过程 | 需求获取活动、需求分析、需求规范说明、需求验证
需求管理 | 需求管理

## Slide 9
1. 项目可行性报告的完成
2. 项目章程和总体项目计划文档的完成
3. 需求分析的调查，相关文档填写
4. 项目开发的跟踪与监控
5. 配合实现CMM的可重复级，即满足SQA
6. 根据项目计划进行阶段性评审
7. 根据《测试计划》进行测试
8. 交付最终产品
9. 填写《项目总结报告》
10. 根据《系统维护计划》对软件进行维护
（项目大致流程、需求细化在接下来细讲）

## Slide 10
文件名称 | 提交时间 | 备注(时间) | 备注（内容）
《项目可行性报告》 | 第三周结束 |  | 
《项目章程》 | 第四周结束 |  | 
《项目总体计划》 | 第四周结束 |  | 包括WBS，OBS，GANT等过程性附件
《需求工程计划-初步》 | 第四周结束 |  | 
《QA计划》 | 第五周结束 |  | 
《需求工程计划》 | 第七周结束 | 5-6周评审修改7周讲解 | 
《软件需求规格说明书》 | 第十周结束 | 11周评审 | 
《软件需求变更文档》 | 第十二周结束 | 13周评审 | 
《系统设计与实现计划》 | 第十四周结束 |  | 
《软件概要设计说明》 | 第十六周结束 |  | 
《测试计划》 | 第十六周结束 | 答辩前。可以根据进度，由开发组适当提前分批提交 | 
《安装部署计划》 | 第十六周结束 | 答辩前。可以根据进度，由开发组适当提前分批提交 | 
《培训计划》 | 第十六周结束 | 答辩前。可以根据进度，由开发组适当提前分批提交 | 
《系统维护计划》 | 第十六周结束 | 答辩前。可以根据进度，由开发组适当提前分批提交 | 
《代码规范》 |  |  | 
《项目总结报告》 | 15-16周 | 17周结束 | 

## Slide 11
名称 | 功能 | 存储形式 | 编程语言 | 备注
软件工程辅导网站 |  | .html | Html5 | 
软件工程辅导网站原型 | 通过原型可以快速了解产品的功能，并且通过了解客户的需求 | .css .svg .html .js | Html5,js | 

## Slide 12
名称 | 功能 | 存储形式 | 编程语言 | 备注
软件工程辅导网站 |  | .html | Html5 | 
软件工程辅导网站原型 | 通过原型可以快速了解产品的功能，并且通过了解客户的需求 | .css .svg .html .js | Html5,js | 

## Slide 13
名称 | 内容 | 备注 | 服务期限（最长）
相关人员培训 | 对开发项目的人员进行相关技术的培训 |  | 5周
免费咨询服务 | 客户通过网页留言或者邮箱方式对网站提出建议 |  | 运行结束
帮助wiki文档 | 客户通过wiki文档了解网站使用方式 |  | 运行结束
软件维护 | 对于网站发生的各种故障进行维护， |  | 运行结束

## Slide 14


























2.2
实施计划

## Slide 15
工作任务的分解与人员分工（图表演示）

## Slide 16
接口人员
姓名 | 负责工作 | 向上负责
郑丁公 | UML建模 | 张晓钒
张晓钒 | 项目配置管理 | 郑丁公
嵇德宏 | 会议记录，图表绘制 | 张晓钒
谢正树 | 美术设计 | 张晓钒
张天颖 | Project项目计划跟踪更新 | 张晓钒

## Slide 17
Project演示

## Slide 18
预算
由每小时26.67元计算，小组一共有五个成员，总计为5*6213.99=31069.95元（需改动）
任务 | 预期周时 | 每周小时数（周/时） | 总工时（小时） | 费用（元）
可行性分析的报告与ppt | 6周 | 3 | 18 | 5*480.06
项目管理计划报告与ppt | 6周 | 3 | 18 | 5*480.06
需求分析报告与ppt | 10周 | 6 | 60 | 5*1600.02
面向对象分析与ppt | 4周 | 3 | 12 | 5*320.06
自助学习 | 15周 | 2 | 30 | 5*600.075
GIT配置管理 | 15周 | 2 | 30 | 5*600.075
UML学习 | 9周 | 5 | 45 | 5*560.09
UI界面制作 | 9周 | 2 | 18 | 5*480.06
Project制定修改 | 15周 | 2 | 30 | 5*600.075
小组会议 | 13周 | 1 | 13 | 5*320.06
Team buiding | 13周 | 0.5 | 6.5 | 5*173.355

## Slide 19
关键问题
1. 采用动态网页或者静态网页的技术影响到项目开发的技术可行性
2. Web2.0技术的使用将影响整个项目的开发难度以及成效
3. 项目组内人员由于各自时间安排导致的超出计划规划意外，导致项目开发计划变更

## Slide 20


























2.3
其它

## Slide 21
计算机系统支持
Windows操作系统(个人配置不同,不影响操作)
Linux操作系统（用于连接服务器）
Amazon Linux

## Slide 22
软件：
需要Axure RP界面设计，Microsoft Project绘制甘特图，ISA进行UML建模，office系列编写word，visio绘制图表

## Slide 23
培训计划：
培训内容 | 培训时间 | 参与人员 | 教学人员
Git的使用 | 第一二周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 张晓钒
project培训 | 第四、五周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 张天颖
staruml建模培训 | 第五、六周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 郑丁公
服务器搭建与使用 | 第六周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 郑丁公
webstorm使用搭建网站页面 | 第七周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 嵇德宏
Axure RP 快速原型培训 | 第五周 | 郑丁公，张晓钒，谢正树，张天颖，嵇德宏 | 谢正树

## Slide 24
任务分工及参考资料
郑丁公：UML PPT,项目计划PPT 6
张晓钒：项目计划word 7
谢正树：可行性分析word 7
嵇德宏：会议记录、可行性分析word 8
张天颖：Project 7

## Slide 25


























谢谢